**INISIASI**

Pada fase ini akan dilakukan regular meeting antara Owner dari hotel dan Project Manager. Pada tahap ini akan membahas terkait perancangan desain dari website tersebut dan tampilan UI agar mudah dipahami oleh user dan didalam website tersebut berisi info slot kamar yang kosong, promo harga sewa kamar hotel, branding video hospitality pada hotel tersebut.

Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pengesahan projek (Project Charter) dan dilanjutkan pada proses planning

**PLANNING**

Dalam perencanaan pembuatan website guna mempromosikan hotel terdapat pembagian jobdesc selama pengerjaannya diantaranya:

* Project Manager : bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam pembuatan website ini.
* Designer : memiliki tanggung jawab dalam membuat design website yang dimana sebelumnya sudah di diskusikan kepada manager
* Programmer : yang memiliki tanggung jawab dalam pembuatan program pada website tersebut

Selanjutnya terdapat timeline dalam pembuatan website ini :

1. Merancang sketsa desain akan diberikan waktu selama 1 minggu

2. Pembuatan desain website dilaksanakan selama 2 minggu setelah sketsa di setujui

3. Pembuatan program dalam website diberikan waktu 2 minggu sejalan dengan pembuatan desain

Rancangan biaya :

Biaya yang di perlukan dalam pembuatan website ini kurang lebihnya 15.000.000 sampai website ini finish. Yang dimana biaya ini sudah mencakup biaya pembuatan desain serta pembuatan program dalam website hotel.